Anexa

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„ Acumulare nepermanentă Corbești, județul Bihor”

| TITULAR: | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Administrația Naţională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Crișuri |
| AMPLASAMENT: | Lucrările hidrotehnice propuse vor fi amplasate pe Valea Topa (cod cadastral III-1.42.22.2), afluent de dreapta al râului Holod (cod cadastral III-1.42.22), la rândul său afluent de dreapta al râului Crișul Negru (cod cadastral III-1.42), în bazinul hidrografic al râului Crișul Alb. Din punct de vedere administrativ, investiția este amplasată în extravilanul unităților administrativ teritoriale Ceica (amonte de localitatea Corbești), Copăcel și Vârciorog, județul Bihor. |

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):		 mii lei			  116.406

din care: C+M (inclusiv TVA):				 mii lei			    97.889

(în preturi valabile la 30.09.2022, 1 Euro = 4,9490 lei)

Eșalonarea investiției

Anul I             INV                                                                  mii lei                              36.477

C+M                                                                 mii lei                              28.559

Anul II            INV                                                                  mii lei                              32.535

C+M                                                                 mii lei                              28.559

Anul III          INV                                                                  mii lei                              47.394

C+M                                                                 mii lei                              40.771

Capacități:

- Acumulare nepermanentă:                 			mil.mc                             2,3

- Deviere drum:                                                              km                                  1,81

Durata rest de execuție a investiției: 		             luni                                 36

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului "Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din veniturile proprii ale Administrației Naționale ’’Apele Române’’, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.