Anexa

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„ Regularizare râu Aiudel la Aiud, județul Alba”

| TITULAR: | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Administrația Naţională “Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Mureș |
| AMPLASAMENT: | Municipiul Aiud, localitatea Aiudul de Sus, județul Alba. |

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):		 mii lei			  114.855

din care: C+M (inclusiv TVA):				 mii lei			  97.777

(preţuri la 31.07.2022, curs  LEI / EURO, 1 euro = 4,9351lei)

Eșalonarea investiției

Anul I             INV                                                                  mii lei                              57.100

C+M                                                                 mii lei                              48.000

Anul II            INV                                                                  mii lei                              57.755

C+M                                                                 mii lei                              49.777

Capacități totale:

- Albie amenajată                      			km                                    7,0

- Protecții de mal                                                           km                                  10,863

- Reabilitare protecții existente                                     km                                    1,628

Durata de execuție a investiţiei: 		                        luni                                 24

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea investiției se realizează, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale “Apele Române” precum  și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.