**Anexa L5: Informații actualizate cu privire analiza gradului de îndeplinire / realizare a măsurilor propuse în raport cu țintele SNMRI – Raportare MDLPA**

1. **Măsura L**: Îmbunătăţirea instrumentelor, metodelor şi standardelor corespunzătoare de evaluare, **acțiunea L5**:Dezvoltarea şi punerea în aplicare de instrumente şi metode pentru controlul utilizării terenurilor, prin imaginile satelitare şi GIS - **Evaluarea cantitativă (descriptivă)**:

***În curs de realizare:***

* Ghid privind gestionarea și implementarea documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism, inclusiv în sistem GIS (1.826.187,99 lei) – în curs de implementare prin proiectul „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu” (cod SIPOCA 50).
* Investiția I.4 din Componenta 10 - Fondul Local (PNRR) Elaborarea/actualizarea în format digital a documentațiilor de amenajarea teritoriului și de urbanism. Ținta asumată prin această investiție este elaborarea și/sau transpunerea în format digital GIS, până în iunie 2026, a unui număr de 262 de planuri urbanistice generale (180 pentru comune, 50 pentru orașe, 22 pentru municipii și 10 pentru municipiile reședință de județ). Ținta intermediară pentru implementarea acestei investiții prevede finalizarea și aprobarea a 100 de documentații PUG până în trimestrul II 2024. În urma încheierii apelului de proiecte lansat de către MDLPA în perioada 16 mai – 30 iunie 2022, în cadrul Investiției 4 au fost depuse 476 de cereri din care 405 cereri pentru Planuri Urbanistice Generale, însumând aproximativ 84% din bugetul total alocat pentru această investiție. Conform datelor disponibile, au fost depuse cereri de finanțare pentru PUG-uri, după cum urmează: PUG municipii reședință de județ (14 cereri), PUG alte municipii (31 cereri), PUG orașe (76 cereri) și PUG comune (284 cereri). Până în prezent au fost semnate 8 contracte de finanțare pentru elaborarea / actualizarea / transpunerea în format GIS a planurilor urbanistice generale, în valoare totală de 7.741.654,75 lei. Documentațiile realizate în format GIS vor fi încărcate în platforma Observator Teritorial, urmând să fie prelucrate ulterior pentru asigurarea conformității cu specificațiile tehnice INSPIRE.
* Proiect de Ordin privind completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 233/2016. Scopul acestui proiect este de a crea un cadru de referință minimal pentru realizarea documentațiilor de amenajarea teritoriului (planuri de amenajare a teritoriului județean) și de urbanism (planuri urbanistice generale/zonale/de detaliu) într-un format GIS standardizat. Stadiu: proiectul de ordin a fost promovat spre consultare publică în luna noiembrie 2022, fiind în prezent în curs de definitivare, ca urmare a observațiilor și propunerilor primite pe parcursul acestei proceduri; termen estimat de finalizare: mai 2023.
* Achiziție pentru realizarea unui instrument de colectarea seturilor de date spațiale aferente documentațiilor de urbanism, care vor fi elaborate pe structura standardizată aprobată prin ordin de ministru. Acțiunea este finanțată prin proiectul „Îmbunătățirea cadrului de fundamentare și evaluare a politicilor publice de dezvoltare teritorială” (cod SIPOCA 713 / MySMIS 129717). Buget estimat: 595.000 lei (fără TVA). Stadiu: termenii de referință pentru achiziție sunt în pregătire.
* Platformă de date digitale urbane interoperabile (componentă a Observatorului teritorial) - furnizarea de date în timp real (date privind reglementările urbane, restricțiile și utilizarea permisă a terenurilor) către toate părțile interesate, inclusiv către publicul larg, pentru a asigura transparența emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire; gestionarea dinamică a planificării urbane (Reforma 5. Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, Componenta 10 Fondul Local, PNRR); stadiu: termenii de referință pentru achiziție sunt în curs de realizare; buget aprobat: 4.000.000 lei (fără TVA) din veniturile proprii ale MDLPA.

1. **Măsura M**: Îmbunătăţirea controlului viiturilor torenţiale, **acțiunea M3**:Promovarea programelor privind controlul scurgerilor în zonele urbane, prin intermediul acumulărilor nepermanente şi al reţelelor de canalizare – **Evaluarea cantitativă (descriptivă)**:

În prezent, la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au fost aprobate următoarele normative:

* Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, Indicativ NP 133-2022, Volumul I – Sisteme de alimentare cu apă, aprobat prin O.M.D.L.P.A. nr. 15/05.01.2023, publicat în M.Of., p I, nr. 43 și nr. 43bis din 16 ianuarie 2023.
* Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, Indicativ NP 133-2022, Volumul II – Sisteme de canalizare, aprobat prin O.M.D.L.P.A. nr. 14/05.01.2023, publicat în M.Of., p I, nr. 41 și nr. 41bis din 13 ianuarie 2023.
* Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților, Indicativ NP 133-2022, Volumul III – Structuri hidroedilitare din beton armat și beton precomprimat, aprobat prin O.M.D.L.P.A. nr. 19/05.01.2023, publicat în M.Of., p I, nr. 44 și nr. 44bis din 16 ianuarie 2023.
* De asemenea, au fost implementate următoarele acțiuni în cadrul unor programe specifice:
* Prin **Programul Național de Dezvoltare Locală** (etapa 1: 2015-2023 și etapa a II-a: 2017-2023) se finanțează obiective de investiție pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea a sistemelor de canalizare şi a stațiilor de epurare a apelor uzate, cu următorii indicatori de rezultat:
* Alocații de la bugetul de stat (2015-2023): 7.136.820.310,49 lei
* Total decontat (2015-2023): 5.908.563.135,27 lei
* Număr obiective finanțate: 966
* Număr obiective finalizate: 518
* Prin Programul **Național de Dezvoltare Locală** (etapa 1: 2015-2023 și etapa a II-a: 2017-2023) se finanțează obiective de investiție care vizează lucrări integrate pentru sisteme de alimentare cu apă și canalizare, cu următorii indicatori de rezultat:
* Alocații de la bugetul de stat (2015-2023): 2.781.676.514,77 lei
* Total decontat (2015-2023): 2.212.348.527,92 lei
* Număr obiective finanțate: 292
* Număr obiective finalizate: 107

Situația obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală este publicată și actualizată periodic la adresa <https://www.mdlpa.ro/pages/programulnationaldezvoltarelocala>

* Prin **Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”** (2022-2028) se finanțează obiective de investiție pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea a sistemelor de canalizare şi a stațiilor de epurare a apelor uzate, cu următorii indicatori de rezultat (valabil la 04.05.2023):
* Alocații de la bugetul de stat (2022-2028): 11.390.790.587,40 lei
* Suma contractată: 2.954.452.146,11 lei
* Total decontat: 68.580.120,05 lei
* Nr. obiective finanțate: 858
* Număr obiective contractate: 222
* Prin **Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”** (2022-2028) se finanțează obiective de investiție integrate pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei și sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor, cu următorii indicatori de rezultat (valabil la 04.05.2023):
* Alocații de la bugetul de stat (2022-2028): 6.488.568.560,20 lei
* Suma contractată: 1.284.056.326,63 lei
* Total decontat: 31.800.311,33 lei
* Număr obiective finanțate: 393
* Număr obiective contractate: 87

Situația obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” este publicată și actualizată periodic la adresa <https://www.mdlpa.ro/pages/anghelsaligny>

* Prin **Programul Național de Investiții de Interes Public sau Social (PNCIPS)** gestionat de Compania Națională de Investiții CNI S.A. sunt finanțate obiective de investiții în cadrul următoarelor subprograme:
* Subprogramul „Lucrări în primă urgență”, în scopul prevenirii și atenuării efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale (inclusiv inundații), se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă, execuție construcții noi, reconstrucția imobilelor afectate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren, acțiuni accidentale, incendii, accidente tehnice și execuția lucrărilor care constau în consolidarea/repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolări parțiale, lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, reabilitări la construcții și instalațiile aferente, reparații capitale.
* Subprogramul „Fose septice, microstații de epurare, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare”, se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă, execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare.

Situația obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții de Interes Public sau Social (PNCIPS) este publicată și actualizată periodic la adresa <https://www.cni.ro/proiecte/proiecte>.

1. **Măsura P**: Reducerea vulnerabilității la inundații a infrastructurii de transport şi a celei tehnico-edilitare, **acţiunea P1:** Program național de reabilitare a podurilor rutiere şi feroviare - **Evaluarea cantitativă (descriptivă)**:

* Prin **Programul Național de Dezvoltare Locală** (etapa 1: 2015-2023 și etapa a II-a: 2017-2023) se finanțează obiective de investiție pentru realizarea/modernizarea/reabilitarea de poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, cu următorii indicatori de rezultat:
* Alocații de la bugetul de stat (2015-2023): 1.579.365.783,22 lei
* Total decontat (2015-2023): 1.256.151.772,22 lei
* Număr obiective finanțate: 599
* Număr obiective finalizate: 427

Situația obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală este publicată și actualizată periodic la adresa <https://www.mdlpa.ro/pages/programulnationaldezvoltarelocala>

* Prin **Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”** (2022-2028) se finanțează obiective de investiție pentru realizarea/reconstruirea/consolidarea/reparația/ modernizarea/modificarea/extinderea/reabilitarea/restaurarea/conservarea (după caz) a podurilor, podețelor, pasajelor sau punților pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice (valabil la 04.05.2023):
* Alocații de la bugetul de stat (2022-2028): 1.069.517.530,43 lei
* Suma contractată: 398.515.206,81 lei
* Total decontat: 26.926.052,93 lei
* Nr. obiective finanțate: 190
* Număr obiective contractate: 59
* Prin **Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”** (2022-2028) se finanțează obiective de investiție integrate pentru pentru realizarea/reconstruirea/ consolidarea/reparația/modernizarea/modificarea/extinderea/reabilitarea/ restaurarea/conservarea (după caz) a drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților și a podurilor, podețelor, pasajelor sau punților pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice (valabil la 04.05.2023):
* Alocații de la bugetul de stat (2022-2028): 2.235.494.268,27 lei
* Suma contractată: 725.286.180,70 lei
* Total decontat: 16.917.794,50 lei
* Nr. obiective finanțate: 166
* Număr obiective contractate: 45

Situația obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” este publicată și actualizată periodic la adresa <https://www.mdlpa.ro/pages/anghelsaligny>

1. **Măsura P**: Reducerea vulnerabilității la inundații a infrastructurii de transport şi a celei tehnico-edilitare, **acţiunea P2**: Program de modernizare a reţelei naţionale rutiere şi feroviare supuse riscului la inundații - **Evaluarea cantitativă (descriptivă)**:

* Prin **Programul Național de Dezvoltare Locală** (etapa 1: 2015-2023 și etapa a II-a: 2017-2023) se finanțează obiective de investiție pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităților, cu următorii indicatori de rezultat:
* Alocații de la bugetul de stat (2015-2023): 23.726.168.757,88 lei
* Total decontat (2015-2023): 21.035.866.527,20 lei
* Număr obiective finanțate: 4.085
* Număr obiective finalizate: 3.048

Situația obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală este publicată și actualizată periodic la adresa <https://www.mdlpa.ro/pages/programulnationaldezvoltarelocala>

* Prin **Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”** (2022-2028) se finanțează obiective de investiție pentru realizarea/reconstruirea/consolidarea/reparația/ modernizarea/modificarea/extinderea/reabilitarea/restaurarea/conservarea (după caz) a drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților (valabil la 04.05.2023):
* Alocații de la bugetul de stat (2022-2028): 26.654.421.170,89 lei
* Suma contractată: 11.249.983.842,20 lei
* Total decontat: 279.941.766,16 lei
* Nr. obiective finanțate: 2663
* Număr obiective contractate: 1073
* Prin **Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”** (2022-2028) SE finanțează obiective de investiție integrate pentru realizarea/reconstruirea/ consolidarea/reparația/modernizarea/modificarea/extinderea/reabilitarea/ restaurarea/conservarea (după caz) a drumurilor publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților și a podurilor, podețelor, pasajelor sau punților pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice (valabil la 04.05.2023):
* Alocații de la bugetul de stat (2022-2028): 2.235.494.268,27 lei
* Suma contractată: 725.286.180,70 lei
* Total decontat: 16.917.794,50 lei
* Nr. obiective finanțate: 166
* Număr obiective contractate: 45
* Situația obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” este publicată și actualizată periodic la adresa https://www.mdlpa.ro/pages/anghelsaligny
* Prin **Programul Național de Investiții de Interes Public sau Social (PNCIPS)** gestionat de Compania Națională de Investiții CNI S.A. sunt finanțate obiective de investiții în cadrul următoarelor subprograme:
* Subprogramul „Lucrări în primă urgență”, în scopul prevenirii și atenuării efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale (inclusiv inundații), se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă, execuție construcții noi, reconstrucția imobilelor afectate de cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren, acțiuni accidentale, incendii, accidente tehnice și execuția lucrărilor care constau în consolidarea/repararea elementelor structurale și, după caz, a elementelor nestructurale ale construcției și/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare, demolări parțiale, lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, reabilitări la construcții și instalațiile aferente, reparații capitale.
* Subprogramul „Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”, se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertize și studii aferente obiectivelor de investiții, proiectare, asistență tehnică, dirigenție de șantier, servicii de coordonare în materie de sănătate și securitate în muncă, execuție de lucrări pentru construcții noi, reabilitare, consolidare, extindere, modernizare, finalizare structuri începute, dotare.

Situația obiectivelor de investiții finanțate prin Programul Național de Investiții de Interes Public sau Social (PNCIPS) este publicată și actualizată periodic la adresa <https://www.cni.ro/proiecte/proiecte>