NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ Hotărâre a Guvernului privind reaprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: „Acumulare nepermanentă Corbești, județul Bihor” |
| --- |
| Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ |
| 2.1. | Sursa proiectului de act normativ | Proiectul este inclus în Planul de Management de Risc la Inundații al bazinului hidrografic Crișuri care reprezintă o viziune strategică pentru managementul riscului la inundații atât la nivel de Administrație Bazinală de Apă Crișuri, cât și la nivel de A.P.S.F.R. (Areas with Potential Significant Flood Risk - Zone cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații). În acest sens, s-au stabilit obiectivele de management al riscului la inundații, s-au identificat măsurile necesare în atingerea obiectivelor managementului riscului la inundații și s-au prioritizat măsurile care vizează reducerea riscului la inundații la nivel de A.P.S.F.R, ținând cont de obiectivele specifice de management al riscului la inundații. |
| 2.2. | Descrierea situaţiei actuale | Indicatorii tehnico-economici ai obiectivul de investiții “Acumulare nepermanentă Corbești, județul Bihor” sunt aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 32/2012 privind aprobarea listei cuprinzând 7 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor și de mediu, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, nr. 76 din 31 ianuarie 2012. Indicatori tehnico economici aprobați: Valoarea totală de investiție: 18.962 mii lei; (în prețuri valabile la data de 31 iulie 2011; 1 euro = 4,2403 lei), din care: Valoarea investiției rest de executat: 16.763 mii lei; din care C+M 15.268 mii lei. în prețuri la 31.07.2011, 1 euro = 4,2403 lei Capacități fizice aprobate: Acumulare nepermanentă 1,2 mil.mc; Deviere drum 1,81 km. Având în vedere faptul că apărarea împotriva inundațiilor și a fenomenelor meteorologice periculoase reprezintă o activitate de protecție civilă a populației, de interes național, reactualizarea Studiului de fezabilitate este necesară pentru fundamentarea acțiunilor de prevenire și protecție împotriva inundațiilor produse în bazinul hidrografic al Văii Topa. Bazinul hidrografic al Văii Topa a suferit în ultimii ani un proces de schimbări climatice, chiar dacă aceste schimbări nu se reflectă în maximele, minimele și mediile temperaturilor vară/iarnă și a precipitațiilor înregistrate. Tendințele observate ale parametrilor climatici, din datele înregistrate în ultimele decade, sunt: - creșterea frecvenței zilelor tropicale; - descreșterea numărului de zile de iarnă; - creșterea semnificativă la nivelul țării a temperaturii minime medii în timpul verii; - creșterea temperaturii maxime medii în timpul verii și iernii (până la 2°C în sudul și sud - estul țării). Aceste schimbări climatice se resimt și la nivelul bazinelor hidrografice având ca efect modificări ale caracteristicilor viiturilor – frecvența și intensitatea, cu influență directă asupra hidraulicii cursurilor de apă. Fenomene extreme, ploi cu durate mici și intensitate deosebită s-au produs pe bazine hidrografice relativ mici, cauzând pierderi de vieți omenești și importante pagube materiale. Întrucât schimbările climatice reprezintă deja o realitate și o problemă la nivel mondial, societățile din întreaga lume se confruntă cu „provocarea” de a se adapta la consecințele acestora. Fiind o regiune populată și importantă din punct de vedere economic, zona aval de barajul Corbești reprezintă la rândul ei o zonă vulnerabilă la schimbările climatice. Cele mai cunoscute fenomene datorate schimbărilor climatice sunt inundațiile. Având ca funcțiune principală atenuarea undelor de viitură, acumularea Corbești are un rol important în atenuarea efectelor schimbărilor climatice, reprezentând totodată o necesitate imperioasă pentru comunitate, având în vedere fenomenele extreme precum furtunile, precipitațiile violente, viiturile. Inundațiile reprezintă o provocare majoră, amplificată de schimbările climatice. Motivele principale care fundamentează necesitatea reactualizării Studiului de fezabilitate sunt următoarele: a) soluțiile tehnice propuse conform Expertizei tehnice privind starea tehnică a construcțiilor la obiectivul de investiție și a Raportului de expertiză tehnică privind riscul natural de pierdere a stabilității terenului de fundare pentru amplasamentul acumulării nepermanente Corbești. Din cauza timpului îndelungat de execuție a acestei investiții au fost înregistrate două evenimente cu impact major asupra stării actuale a barajului: deversarea barajului în urma viiturii din anul 2019 și activarea unei alunecări de teren în malul stâng, cca 50 m aval și 50 m amonte de barajul acumulării. În urma acestor evenimente au fost elaborate cele două Rapoarte de expertiză menționate anterior. Concluziile acestor expertize stau la baza necesității schimbării soluțiilor tehnice de realizare a acumulării nepermanente Corbești, față de situația luată în considerare inițial; b) redimensionarea acumulării în vederea atenuării debitului de 1%, care să fie corespunzător capacității de tranzitare a albiei din aval; c) evoluția fenomenelor meteorologice în ultima decadă conform Rapoartelor de calamități. |
| 2.3. | Schimbări preconizate | Obiectivele preconizate a fi atinse prin proiect sunt: a) regularizarea debitelor pentru asigurarea apărării împotriva inundațiilor a populației; b) apărarea obiectivelor social - economice împotriva inundațiilor; c) combaterea proceselor de eroziune a solului și a albiei în vederea reducerii transportului aluvionar; d) asigurarea unei stări de echilibru a regimului hidrostatic și hidrodinamic al apelor subterane, în corelație cu amenajarea celor de suprafață; e) protejarea mediului înconjurător. Având în vedere situația existentă, constatând riscurile nerealizării acestei acumulării și a riscurilor cauzate de schimbările climatice din ultimii ani, este necesară promovarea investiției „Acumulare nepermanentă Corbești”, ca măsură preventivă pentru atingerea următoarelor obiective specifice: - reducerea riscului de producere a unor dezastre cauzate de fenomene hidrometeorologice periculoase favorizate de schimbările climatice din ultimii ani, care pot afecta populația localității din aval, căile de comunicații cu impact local, regional și național; - menținerea în funcțiune a infrastructurii de apărare împotriva inundațiilor și a infrastructurii de gospodărire a apei; - asigurarea, protecția si îmbunătățirea echilibrului ecologic existent; - asigurarea condițiilor de dezvoltare a infrastructurii de prevenire a riscurilor naturale. Indicatorii tehnici ai investiției conform reactualizare Studiu de Fezabilitate (S.F) sunt următorii: - Acumulare nepermanentă 2,3 mil.mc - Deviere drum 1,81 km Soluțiile tehnice sunt în concordanță cu cerințele Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 Octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei privind evaluarea și gestionarea riscului la inundații, pentru protecția și îmbunătățirea specificului mediului înconjurător și a aspectului său estetic și prevenirea sau minimizarea pierderilor economice prin reducerea riscului la inundații și măsuri de protecție locală în zonele populate, precum și Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului. Lucrările care se realizează în cadrul acestui obiectiv de investiții se încadrează în Strategia Națională de Management al Riscului la Inundații pe Termen Mediu și Lung, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2010, care definește un cadru tehnic, instituțional și legal pentru prevenirea și reducerea tuturor consecințelor negative ale inundațiilor, până la niveluri acceptabile gradual și procentual, asupra activităților socio-economice, asupra proprietăților, asupra vieții și sănătății oamenilor și asupra mediului înconjurător, ținând cont de necesitățile specifice și de obligațiile internaționale ale României, fiind în concordanță cu orizontul de timp al Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea obiectivului de investiții a fost avizată în Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe. |
| 2.4. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic |
| 3.1. | Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ | În timpul dezvoltării proiectului, impactul prognozat asupra mediului socio-economic va fi pozitiv, având în vedere că noi locuri de muncă vor fi create pentru comunităţile locale pe amplasamentele obiectivului de investiție „Acumulare nepermanentă Corbești, județul Bihor” |
| 3.2. | Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.3. | Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.4. | Impactul macroeconomic | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.4.1. | Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.4.2. | Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.5. | Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.6. | Impactul asupra mediului înconjurător | Lucrările propuse a se executa, prin caracterul lor, au un impact negativ temporar asupra mediului, doar pe durata de execuţie. Materialele utilizate vor fi ecologice, nepoluante şi se vor integra în mediul înconjurător. Proiectul respectă măsurile și condițiile care se impun pentru protecția biodiversiății pe perioada realizării lucrărilor hidrotehnice și a organizării de șantier. Impactul asupra apelor subterane se poate considera minor, datorită genurilor de lucrări alese care nu împiedică transferul apei din râu în freatic şi invers. Impactul asupra aerului poate fi considerat minor. Datorită traficului rutier al utilajelor grele, în timpul executării lucrărilor, poluarea fonică va fi crescută. Lucrările vor respecta condițiile impuse prin Decizia etapei de încadrare nr. 204/18.07.2011 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor și reconfirmată prin Adresa nr. 7327/26.04.2022 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor |
| 3.7. | Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.8. | Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.9. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri |
| - în mii lei (RON) – |
| Indicatori | Anul curent | Urmatorii patru ani | Media pe cinci ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale (i) impozit pe profit | - | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări | - | - | - | - | - | - |
| d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora) | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii | - | - | - | - | - | - |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii | - | - | - | - | - | - |
| d) alte tipuri de cheltuieli (se va menționa natura acestora) | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: | - | - | - | - | - | - |
| a) buget de stat | - | - | - | - | - | - |
| b) bugete locale | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: | - | - | - | - | - | - |
| a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizate; b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. Alte informații | Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumuturile acordate României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului "Investiţii prioritare în domeniul gospodăririi apelor", asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, din veniturile proprii ale Administrației Naționale ’’Apele Române’’, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. |
| Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |
| 5.1. | Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.2. | Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3. | Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3.1. | Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3.2. | Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative ale UE | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.4. | Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.5. | Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.6. | Alte informaţii | Prin prezentul proiect de act normativ se propune reaprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Acumulare nepermanentă Corbești, județul Bihor” prevăzute în anexa II/5 la Hotărârea Guvernului nr. 32/2012 privind aprobarea listei cuprinzând 7 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărirea apelor și de mediu, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, nr. 76 din 31 ianuarie 2012. |
| Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |
| 6.1. | Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.2. | Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.3. | Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.4. | Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.5. | Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.6. | Alte informaţii | În vederea adoptării de către Guvern a acestui proiect de act normativ privind reaprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Acumulare nepermanentă Corbești, județul Bihor” s-a obținut avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, nr. 27 din 30 mai 2023. |
| Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ |
| 7.1. | Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ | În elaborarea proiectului de act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare. |
| 7.2. | Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare |
| 8.1. | Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 8.2. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind reaprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  „Acumulare nepermanentă Corbești, județul Bihor”,  care în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

MIRCEA FECHET

AVIZĂM:

VICEPRIM-MINISTRU

MARIAN NEACȘU

| MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI ADRIAN-IOAN VEȘTEA | MINISTRUL FINANȚELOR MARCEL-IOAN BOLOȘ |
| --- | --- |

AVIZEAZĂ

Secretar de Stat

Adriana PETCU

Secretar General

Secretar General Adjunct 				     Secretar General Adjunct

Győző István BÁRCZI 				         Teodor DULCEAȚĂ

Direcția Generală Resurse Umane,

Juridică și Relația cu Parlamentul

Cristina DUMITRESCU, Director General

Direcția Generală Economică,

Investiții și Administrativ

Speranța IONESCU, Director General

Șef Serviciu Investiții și Control

Eugenia NECEA

Administrația Națională „Apele Române”

Sorin LUCACI, Director General